**Протокол**

**заседания Инвестиционной рабочей группы в Усть – Большерецком муниципальном районе (далее – Рабочая группа)**

14.05.2018 с. Усть-Большерецк

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Усть-Большерецкого муниципального района, председатель Рабочей группы | Деникеев К.Ю. |
| Заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, заместитель председателя Рабочей группы |  Козьмина Н.В. |
|  |  |
| Заместитель руководителя – начальник отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |  Ермолова А.В. |
|  |  |
| Консультант отдела прогнозирования и экономического анализа в составе Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого района, секретарь Рабочей группы |  Кабиева Ю.Н. |
|  |  |
| Руководитель Управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | Васильева И.И. |
|  |  |
| Руководитель Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Заместитель председателя – начальник отдела имущественных  отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района; |  Власова А.И.  Бокова Н.Н.  |
| Руководитель Управления культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района  |  Ерошевская О.В. |
|  |  |
| Начальник отдела социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого района | Щербакова Ю.А. |
|  |  |
| Руководитель комитета жилищно – коммунального хозяйства, топливно – энергетического комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района |  Левченко А.В. |
|  |  |

Заместитель руководителя – начальник отдела бюджетного Синатос М.Н.

планирования и анализа Финансового управления

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района;

Глава (заместитель Главы) Администрации Усть-Большерецкого - по согласованию

сельского поселения

Глава (заместитель Главы) Администрации Кавалерского сельского - по согласованию

поселения

Глава (заместитель Главы) Администрации Апачинского сельского - по согласованию

поселения

Глава (заместитель Главы) Администрации Октябрьского сельского - по согласованию

поселения

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.** **Отчет о реализации Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года на 31.12.2018 года.**

(Деникеев К.Ю., Козьмина Н.В., Ермолова А.В.)

**РЕШЕНИЕ:**

 **1.1** Отчет о реализации Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года за 2 полугодие 2017 года принять к сведению.

 **1.2**  Руководителям структурных подразделений Администрации Усть – Большерецкого муниципального района принимать исчерпывающие меры по реализации проектов, включенных в План – прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть – Большерецкого муниципального района на период до 2025 года.

предложений.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.** **О проекте распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года».**

 (Козьмина Н.В.)

 **Козьмина Н.В.** – В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Усть-Большерецком муниципальном районе распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 (с изменениями от 20.09.2017 № 230) утвержден План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года (далее – План-прогноз).

 Структурным подразделениям Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Главам городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района было направлено письмо о предоставлении отчета о ходе реализации Плана-прогноза за 2 полугодие 2017 года, а также разработать предложения по актуализации Плана-прогноза.

 **На основании представленной информации:**

 **1) за 2 полугодие 2017 года проведена следующая работа:**

 - произведён ремонт канализационной сети в Озерновском городском поселении на сумму 763,2 тыс.руб.;

 **-** произведеноустройство площадок под установку 10 мусоросборных контейнеров, приобретение 20 мусоросборных контейнеров для Озерновского городского поселения на сумму 1443,64 тыс.руб.(**проект реализован)**

 - произведён ремонт элементов детских площадок в Озерновском городском поселении на сумму 3476,3 тыс.руб.;

 - произведен ремонт уличных сетей наружного освещения в Озерновском городском поселении, установлено 8 опор на сумму 723,0 тыс.руб.;

 - произведён ремонт и восстановление детских и других придомовых площадок в Озерновском городском поселении на сумму 150,0 тыс.руб. **(проект реализован**);

 - произведён ремонт автомобильных дорог и тротуаров в Озерновском городском поселении на сумму 6 666,5 тыс.руб. (**проект реализован**);

 **2) предложено перенести сроки реализации мероприятий по 21 проекту, в том числе:**

 - по 1 проекту срок реализации перенести с 2017-2019 гг. на 2019-2020 гг.;

 - по 1 проекту срок реализации перенести с 2017-2018 гг. на 2019-2020 гг. (строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационного коллектора в с. Запорожье (включая разработку ПСД));

 - по 2 проектам срок реализации перенести с 2018-2020 гг. на 2019-2020 гг. (строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационного коллектора в п. Озерновский (включая разработку ПСД), капитальный ремонт канализационной сети с. Апача));

 - по 1 проекту срок реализации перенести с 2018-2019 гг. на 2018-2019 гг. (строительство модульных электрокотельных в п. Озерновский (включая разработку ПСД));

 - по 1 проекту срок реализации перенести с 2018-2020 гг. на 2018-2020 гг. (строительство системы теплоснабжения жилого фонда в п.Озерновский (включая разработку ПСД);

 - по 4 проектам срок реализации перенести с 2018 г. на 2019 г.;

 - по 3 проектам срок реализации перенести с 2017 г. на 2019 гг. (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки) Запорожского сельского поселения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Октябрьского городского поселения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Запорожского сельского поселения;);

 - по 1 проекту срок реализации перенести с 2017 г. на 2018 г. (ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения в Апачинском сельском поселении)»;

 С учетом вышеперечисленных изменений Управлением экономической политики был подготовлен проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года».

Прошу членов Инвестиционной рабочей группы ознакомиться с данным проектом.

Если у членов Рабочей группы больше нет вопросов и предложений, то выношу на голосование:

Кто за то, что бы принять План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года с учетом поступивших предложений.

Голосовали:

- «за» - 15 человек;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет

**РЕШЕНИЕ:**

 **2.1** Принять План-прогноз привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года с учетом поступивших предложений.

 **2.2** Управлению экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района направить проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана-прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года» Главе Усть-Большерецкого муниципального района для утверждения.

Председатель Комиссии К.Ю. Деникеев

Секретарь Комиссии Ю.Н. Кабиева

 Членам Инвестиционной рабочей группы

 в Усть – Большерецком муниципальном

 районе

Доводим до Вашего сведения, что **14 *мая 2018 года в 15-00*** в Актовом зале Администрации Усть-Большерецкого муниципального района состоится заседание Инвестиционной рабочей группы в Усть – Большерецком муниципальном районе (далее – Рабочая группа).

ПОВЕСТКА заседания:

 1. Проект распоряжения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 25.09.2014 № 235 «Об утверждении Плана – прогноза привлечения инвестиций в экономику Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2025 года».

 **Докладчик:**

 Козьмина Н.В., заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района